Čas za samo kodo

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opravilo | Datum | Vrsta | Ocena | | Izmerjeno | | | Doslej | | | | |  |
|  |  |  | Čas | Enot | Čas | Enot | Raz. | Čas | Enot | Raz. | Max | Min | Obrazložitev |
| 3 | 3.6.2017 | Prilagoditev Studenti | 20 | 100 | 25 | 76 | 0.32 | 30 | 76 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | Spremenil prijatelji v studenti |
| 4 | 3.6.2017 | Prilagoditev vmesnika | 5 | 40 | 1 | 38 | 0.95 | 31 | 114 | 0.27 | 0.39 | 0.27 | Dobesedno skopiral Podatkovna Baza in spremenil exit |
| 5 | 3.6.2017 | Kreiranje vmesnika/pisanje testov | 70 | 250 | 90 | 312 | 0.288 | 121 | 426 | 0.28 | 0.39 | 0.27 | Seznami UV spisal popolnoma na novo, prilagodil za trenutno nalogo |
| 6 | 3.6.2017 | Dodajanje dodatnjih funkcij Drevo23 | 30 | 120 | 40 | 70 | 0.57 | 161 | 496 | 0.32 | 0.39 | 0.27 | Napisal vse nove funkcije za Drevo23, restore in save ne delata, comparatorji delajo |
| 7 | 3.6.2017 | Pisanje save in restore za Drevo23 | 20 | 50 | 75 | 20 | 3,75 | 234 | 416 | 0.56 | 0.56 | 0.27 | Zapravil celo popoldne v soboto da sem delal restore in save, del mene je umrl tukaj, vendar dela sedaj na smiselen način |
| 8 | 3.6.2017 | Popravljanje dosedaj novih testov za Drevo23 in sezname | 20 | 50 | 40 | 40 | 1 | 274 | 456 | 0.6 | 0.6 | 0.27 | Popravil teste,nov način za izpis uporabnika |
| 10 | 3.6.2017 | Spreminajnje vmesnika, testi za vmesnik | 30 | 50 | 40 | 25 | 1.6 | 314 | 481 | 0.65 | 0.65 | 0.27 | Vmesnik dokončan za nov izpis uporabnika, sedaj testi pokrirejo kar lahko |
| 11 | 4.6.2017 | Pisanje testov za nepokrite Java Coco funkcije | 20 | 50 | 15 | 70 | 0.21 | 329 | 551 | 0.59 | 0.65 | 0.27 | Dopisal teste za vse nepokrite metode |
| 12 | 4.6.2017 | Pisanje sistemskih testov | 70 | 100 | 110 | 457 | 0.24 | 439 | 1008 | 0.43 | 0.65 | 0.27 | Napisal celotne sistemse teste za vse zahteve v navodilih |
| 13 | 4.6.2017 | Modificiranje integracijskih testov | 20 | 30 | 30 | 10 | 3 | 449 | 1018 | 0.44 | 0.65 | 0.27 | Spremenil vse returne na OK, dodal dodatne exceptione |
| 14 | 4.6.2017 | Kreiranje mock objektov in testov za njih | 50 | 50 | 40 | 30 | 1.3 | 489 | 1048 | 0.46 | 0.65 | 0.27 | Kreiral 3 mock objekte za nepokrite exceptione |
| 15 | 4.6.2017 | Zadnje testiranje pred končno oddajo, popravki kode | 10 | 5 | 10 | 5 | 2 | 499 | 1050 | 0.47 | 0.65 | 0.27 | Popravil mock objekta, sedaj vse deluje pravilno |
| KONEC PROJEKTA | | | | | | | | | | | | | |