|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Datum | Začetek | Konec | Prekinitev | Čas | Aktivnost | Opis | Zaklj | Enote |
| 1 | 3.6.2017 | 14.00 | 14:15 | 0 | 15 | Planiranje classov | Student in vmesnik | X | X |
| 2 |  | 14:15 | 16:00 | 5+5 | 105 | Pisanje testov, pisanje classov | Student, vmesni, drevo |  | 416 |
| 3 |  | 16:00 | 18:00 | 10 | 120 | Ugotavljanje zakaj ne dela comparator, save in restore | Save in restore spisal vsaj 3x dokler ni delal | X | 70 |
| 4 |  | 20:00 | 22:00 | 0 | 120 | Zaključil vse kar se tiče integracijskih in same kode v Javi | Vse teste posodobil ker sem slabo bral navodila | X, zakljucil od zgoraj | 40 |
| 5 | 4.6.2017 | 00:30 | 01:30 | 0 | 60 | Pisal Java Coco pokritje | Tako da sem dosegel 82 % pokritost oz. vse možne integracijske teste | X | 50 |
|  |  | 12:00 | 12:50 | 5 | 50 | Pisanje sistemskih testov | Vse sistemse teste ki so zahtevani v navodilih | X | 450 |
|  |  | 14:00 | 14:39 | 0 | 39 | Pisanje mock objektov, zaključitev projekta in končno testiranje | Naredil še 3 mock objekte, stestiral vse še zadnjič | X | 40 |